УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора ЛИТ ___________ А.В. Гиглавый

ГБОУ «Школа № 1533 «ЛИТ»»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение выпускного проекта по профилю «Технологии программирования»

1.	Тема проекта

Разработка МАКС-бота «Твой тренер» — системы сопровождения самостоятельных тренировок

2.	Исполнители

Кочетов Алексей Олегович, 10.2 класс; Мишустин Михаил Михайлович, 10.2 класс

3.	Заказчик / руководитель

Заказчик: Яшанькин Дмитрий Александрович, профессиональный тренер.
Руководитель проекта: Диченко Михаил Юрьевич, учитель информатики, ГБОУ «Школа № 1540».

4.	Цель проекта. Задачи, решаемые программой

Цель проекта — создать МАКС-бота для самостоятельной подготовки к тренировкам: увеличить число людей, способных заниматься без постоянной оплаты персонального тренера, и предоставить бесплатную базу знаний, сопоставимую по охвату с начальным уровнем услуг тренера.

Решаемые задачи:

— Для нового пользователя — пройти анкету (рост, вес, активность, пол, возраст, цель) и получить расчёт калорий и ИМТ.

— Для пользователя с выбранной целью — увидеть рекомендации по питанию (дефицит/профицит) и восстановлению (сон, режим).

— Для пользователя на тренировке — получить упражнения дня, текстовую технику, отметить выполнение и ввести рабочие веса.

— Для пользователя с дискомфортом — сообщить о боли (рука, спина, ноги) и получить план без нагрузки на эту зону.

— Для пользователя на этапе цикла — пройти пять контрольных чеков и перейти между неделями восьминедельной программы.

— Для возвращающегося пользователя — обновить вес и активность краткой анкетой и просмотреть прогресс в разделе «Достижения».

5.	Краткая аннотация темы проекта

Проект представляет собой МАКС-бот «Твой тренер» — программный продукт в мессенджере МАКС для людей, желающих заниматься спортом самостоятельно без оплаты персонального тренера. Бот проводит анкетирование, формирует цель и рекомендации по питанию и восстановлению, выдаёт тренировочный план с техникой упражнений, учитывает самочувствие при подборе нагрузки и сопровождает восьминедельный цикл с контрольными точками.

Актуальность проекта обусловлена тем, что квалифицированные рекомендации по тренировкам часто доступны только за плату, а в 2025–2026 гг. нестабильно работали зарубежные мессенджеры, на которых размещались фитнес-боты. Целесообразно разместить аналогичный сервис на отечественной платформе МАКС.

Отличительные особенности разрабатываемого бота: учёт состояния здоровья пользователя (исключение упражнений при жалобе на боль); отслеживание прогресса; текстовые описания техники; бесплатный доступ к программе тренировок. Технологический стек: Python, SQLite, API мессенджера МАКС.

6.	Группы пользователей и их цели

— Новички (12–45 лет), которым нужна структура «с чего начать» — получить пошаговый план и рекомендации по питанию.

— Пользователи, занимающиеся хаотично — выстроить регулярность через расписание тренировок и напоминания.

— Пользователи с целью изменения состава тела (дефицит или профицит калорий) — получить расчёт калорий и программу под выбранную цель.

7.	Сценарии взаимодействия пользователя с программой

Новый пользователь:

Запускает бота командой /start, читает описание и главное меню.

Проходит полную анкету (рост, вес, активность, пол, возраст, цель).

Получает расчёт BMR, ИМТ и рекомендации по питанию.

Выбирает три тренировочных дня в неделю.

Проходит тренировку дня, при необходимости читает технику упражнений.

Пользователь с дискомфортом / на этапе цикла:

Перед тренировкой отвечает на опрос самочувствия; при боли получает сокращённый список упражнений.

После тренировки вводит рабочие веса.

По завершении недели проходит контрольный чек (1–5) и переходит на следующую неделю.

В разделе «Достижения» просматривает динамику веса тела и силовых показателей.

8.	План работы, разделённый на итерации

Для каждой итерации указаны выполняемые работы и результат.

Первая итерация (октябрь 2025 — декабрь 2025).

Постановка задачи с заказчиком, анализ аналогов, прототип в Telegram: приветствие, анкета, главное меню.

Результат: работающий прототип с анкетированием; черновик введения и описания предметной области для пояснительной записки.

Вторая итерация (январь 2026 — февраль 2026).

Каталог упражнений, тренировочные дни, расчёт BMR/ИМТ, опрос самочувствия; слоистая архитектура (handlers / services / repositories).

Результат: прототип с тренировочным процессом и фильтрацией по зоне боли; UML-диаграммы основных сценариев.

Третья итерация (март 2026 — май 2026).

Миграция на платформу МАКС (maxapi), восьминедельный цикл, пять чеков, раздел «Достижения», текстовая техника для 28 упражнений.

Результат: МАКС-бот «Твой тренер» — MVP для демонстрации; пояснительная записка, презентация, приложения с кодом и скриншотами.

Четвёртая итерация (июнь 2026).

Финальное тестирование, подготовка материалов к защите на конференции «Инженеры будущего».

Результат: готовый комплект документации и демонстрация продукта.

Подпись заказчика __________________

Подпись исполнителей _______________

Дата __________________